1. Lý do chọn Agile

Hạn chế của Waterfall: Yêu cầu bị chốt cứng từ đầu, khách chỉ thấy sản phẩm ở cuối dự án. Khi khách đổi ý giữa chừng, đội phát hiện quá muộn, đập đi làm lại tốn kém thời gian và công sức

Tinh thần Agile khắc phục: Chia nhỏ dự án làm nhiều giai đoạn ngắn, liên tục đưa sản phẩm cho khách dùng thử sớm để lấy phản hồi và điều chỉnh ngay lập tức

Kết luận: Dự án GreenMart có độ không chắc chắn cao, yêu cầu sẽ thay đổi nhiều. Chọn Agile giúp đội phản ứng nhanh với nhu cầu thị trường mà không lãng phí nguồn lực

2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Trao đổi qua bình luận, không họp trực tiếp | Cá nhân và tương tác hơn là quy trình và công cụ | Tổ chức họp Daily Scrum 15 phút mỗi ngày để trao đổi trực tiếp, giải quyết vấn đề nhanh. |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết, demo 1 lần ở cuối | Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ | Giảm viết tài liệu cồng kềnh. Tập trung làm ra tính năng chạy được để demo sau mỗi Sprint. |
| Chờ 2 tuần phê duyệt hợp đồng khi đổi yêu cầu | Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng | Mời khách hàng (GreenMart) tham gia Review liên tục để chốt yêu cầu nhanh gọn thay vì giấy tờ. |
| Vẫn làm theo kế hoạch ban đầu dù thực tế thay đổi | Phản hồi với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch | Linh hoạt cập nhật Product Backlog và điều chỉnh kế hoạch ở mỗi buổi Sprint Planning kế tiếp. |

3. Khung Scrum

Độ dài Sprint cố định: 2 tuần

Gắn với 3 trụ cột Scrum:

Minh bạch: Cứ 2 tuần mọi người đều thấy rõ tiến độ thật sự.

Thanh tra: Cứ 2 tuần lại kiểm tra chất lượng phần mềm một lần.

Thích nghi: Nếu làm sai hoặc khách đổi ý, chỉ mất tối đa 2 tuần để sửa lại hướng đi.

Vì sao chọn Scrum: Cung cấp bộ khung quy tắc rõ ràng (vai trò, sự kiện) cho người mới, giúp quản lý rủi ro tốt hơn Waterfall nhờ việc đóng gói phát hành liên tục.

4. Phân vai Scrum Team

Product Owner :Hoa

Được quyết định: Tính năng nào làm trước/làm sau (ưu tiên Product Backlog), nghiệm thu tính năng.

Không được quyết định: Giao việc chi tiết hoặc can thiệp cách viết code của team.

Scrum Master : Long

Được quyết định: Cách vận hành quy trình Scrum, tháo gỡ vật cản cho nhóm.

Không được quyết định: Yêu cầu của sản phẩm, không phải là sếp ép tiến độ team.

Developers: An, Bình, Chi, Dung

Được quyết định: Cách thiết kế, lập trình, kiểm thử và tự quyết định lượng công việc có thể làm trong một Sprint.

Không được quyết định: Đổi thứ tự ưu tiên tính năng nếu chưa thông qua PO.

5. Artifacts & Lịch sự kiện

Artifacts :

Product Backlog (Ưu tiên từ cao xuống thấp):

  - Đăng nhập/Đăng ký tài khoản khách hàng.

  - Tìm kiếm sản phẩm theo tên/danh mục.

  - Giỏ hàng trực tuyến (thêm, sửa, xóa).

  - Tích hợp thanh toán online.

  - Giao diện quản lý đơn hàng online cho nhân viên siêu thị.

  - Tích hợp thẻ thành viên hiện tại của GreenMart.

Sprint Backlog: Chọn mục 1, 2 và 3.

Mục tiêu Sprint 1: Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm và bỏ vào giỏ hàng.

Increment (Phần tăng trưởng) Sprint 1: Bản web app có thể chạy thật tính năng tìm kiếm và giỏ hàng, đã vượt qua khâu test của Dung.

Lịch 5 sự kiện

- Sprint Planning : Ngày đầu tiên (2 tiếng). PO và Team chốt mục tiêu và chọn việc làm trong Sprint.

- Daily Scrum: Mỗi sáng (15 phút). Dev team đồng bộ tiến độ, nêu khó khăn để SM giải quyết.

- Sprint Review : Ngày cuối Sprint (1-2 tiếng). Demo sản phẩm (Increment) cho khách hàng lấy phản hồi.

- Sprint Retrospective :Ngay sau Review (1 tiếng). Nhóm tự họp rút kinh nghiệm, tìm cách làm tốt hơn cho Sprint sau.

- The Sprint: Chính là khoảng thời gian 2 tuần chứa 4 sự kiện trên để tạo ra Increment.

6. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1 :

Nhóm KHÔNG đưa yêu cầu mới vào làm ngay để bảo vệ sự tập trung của Sprint hiện tại. PO (Hoa) sẽ ghi nhận yêu cầu đặt hàng online, đưa lên vị trí cao nhất trong Product Backlog. Nhóm sẽ bắt tay vào làm tính năng này ở ngay đầu Sprint tiếp theo.

Tình huống 2 (Một tính năng chưa xong khi đến buổi Sprint Review):

Chỉ trình diễn (demo) cho khách hàng những tính năng đã thực sự hoàn thành (Đạt tiêu chuẩn Definition of Done). Tính năng chưa xong tuyệt đối không đem ra demo, mà sẽ được trả lại về Product Backlog để PO đánh giá, sắp xếp lại vào Sprint kế tiếp.